Описание программного проекта MedApp

1. Основные планы и этапы проекта

1.1 Краткое описание проекта

Название проекта: MedApp — мобильное приложение для учёта домашних аптечек и лекарств

Цель проекта: Разработка мобильного Android-приложения для упорядоченного учёта лекарственных препаратов, контроля сроков годности и остатков, поддержки напоминаний о приёме медикаментов и совместного использования аптечек несколькими пользователями.

Краткое описание задач:

- Разработка технического задания, определение требований и сценариев использования

- Парсинг справочника лекарственных препаратов Vidal для создания локальной базы данных (~25 000 препаратов)

- Разработка серверной части (Ktor + PostgreSQL) для синхронизации общих аптечек и хранения справочника препаратов

- Разработка Android-приложения на языке Kotlin с использованием Jetpack Compose

- Разработка программной документации в соответствии с ГОСТ 19 ЕСПД

- Испытания программы и подготовка к защите

1.2 Планы и этапы выполнения проекта

| Этап проекта | Описание работ | Ожидаемые результаты | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ предметной области | Анализ потребностей, сценариев использования, исследование конкурентов и API | Утверждённое ТЗ | 16.12.25 |
| Подготовка данных | Разработка скраппера для препаратов, формирование справочной БД | База препаратов в PostgreSQL + CSV-backup | 10.01.26 |
| Разработка серверной части | Реализация REST API на Ktor: эндпоинты для справочника препаратов, синхронизации общих аптечек | Работающий backend с документацией OpenAPI | 15.02.26 |
| Разработка базового функционала | Реализация учёта аптечек и препаратов, добавления и редактирования данных, локального хранения | Рабочий прототип с базовым CRUD | 05.03.2026 |
| Реализация планов приёма и уведомлений | Реализация логики курсов лечения, напоминаний, списания остатков | Корректная работа напоминаний и учёта приёма | 15.03.2026 |
| Реализация совместных аптечек | Реализация подключения к общей аптечке, синхронизации данных, разрешения конфликтов | Возможность совместного использования аптечки | 10.04.2025 |
| Тестирование и отладка | Проверка корректности работы функций, исправление ошибок, покрытие кода тестами | Стабильная версия приложения | 01.05.26 |
| Подготовка документации и сдача | Подготовка пояснительной записки и материалов для защиты | Готовый проект для защиты | 15.05.26 |

2. Используемый технологический стек и его обоснование

2.1 Перечень используемых технологий

Android-приложение (клиент)

| Технология | Описание | Причины выбора |
| --- | --- | --- |
| Kotlin | Основной язык разработки | Официально рекомендуемый язык для Android; null-safety, корутины; единый язык для клиента и сервера |
| Jetpack Compose | Декларативный UI-фреймворк | Современный подход к интерфейсу, ускоряет разработку экранов и состояния |
| Room | Локальная БД (абстракция над SQLite) | Офлайн-учёт аптечек и препаратов; compile-time проверка SQL-запросов; интеграция с Kotlin Flow |
| Hilt | Dependency Injection | Официальное решение от Google для Android; интеграция с ViewModel и WorkManager |
| Ktor Client | HTTP-клиент для сетевых запросов | Нативный Kotlin; coroutines-first подход; единый API с серверной частью |
| CameraX + ML Kit | Сканирование штрихкодов | ML Kit — высокая точность распознавания DataMatrix; активная поддержка Google (в отличие от ZXing в maintenance mode) |
| WorkManager | Фоновые задачи и уведомления | Гарантированное выполнение задач; учёт Doze mode и App Standby |
| Material 3 | Дизайн-система | Современный Material Design; готовые компоненты; динамические цвета |

Серверная часть (backend)

| Технология | Описание | Причины выбора |
| --- | --- | --- |
| Ktor Server | Асинхронный веб-фреймворк на Kotlin | Легковесный; нативная поддержка корутин; единый язык с клиентом |
| PostgreSQL | Реляционная СУБД | Надёжность; поддержка полнотекстового поиска и триграмм для fuzzy-search; бесплатная |
| Exposed | ORM от JetBrains | Type-safe DSL для SQL; нативная интеграция с Kotlin |
| Flyway | Миграции базы данных | SQL-first подход; версионирование схемы |
| Koin | Dependency Injection | Легковесный; DSL-конфигурация; не требует кодогенерации |
| Ktor OpenAPI/Swagger | Документация API | Автогенерация документации; интерактивное тестирование эндпоинтов |

Инфраструктура и инструменты

| Технология | Описание | Причины выбора |
| --- | --- | --- |
| Docker + Docker Compose | Контейнеризация | Воспроизводимое окружение; простой деплой; изоляция сервисов |
| Scrapy + BeautifulSoup | Парсинг vidal.ru | Scrapy — асинхронный фреймворк с rate limiting; BeautifulSoup — удобный парсинг HTML |

2.2 Обоснование выбранного технологического стека

Единый язык Kotlin – Android ообъявлен Google Kotlin-first, что означает превосходную поддержку именно этого языка. Для серверной части выбран он же для лучшей совместимости с клиентом.

ML Kit вместо ZXing для сканирования штрихкодов: ZXing находится в режиме maintenance и не получает новых функций. ML Kit активно развивается Google, лучше распознаёт коды под углом и при плохом освещении, нативно интегрируется с CameraX.

Ktor вместо Spring для backend: Ktor значительно легковеснее. Быстрее работает, более concise код, что означет более быструю разработку. Так как, сервер не выполняет сложных операций более тяжеловесный Spring не оправдан.

PostgreSQL с триграммами для fuzzy-search препаратов: расширение pg_trgm позволяет эффективно искать по неточному названию без внешних поисковых движков.

3. Критерии оценивания проекта

| Критерий | Описание | Целевое значение |
| --- | --- | --- |
| Функциональность — процент выполнения требований | Выполненные требования из ТЗ в процентах | ≥ 90% |
| Функциональность — количество реализованных функций | Абсолютное количество работающих функций | ≥ 25 функций |
| Качество кода — покрытие тестами | Процент строк кода, покрытых unit-тестами | ≥ 60% |
| Качество кода — статический анализ | Отсутствие критических предупреждений Detekt/Lint | 0 critical |
| Производительность — время отклика API | Среднее время ответа сервера на запросы | ≤ 200 мс (p95) |
| Производительность — время запуска приложения | Время от запуска до интерактивности | ≤ 3 секунды |
| База препаратов — полнота | Количество препаратов в справочнике | ≥ 20 000 записей |
| Документация — полнота | Процент от требуемого объёма документации по ГОСТ | 100% |
| Адаптивный дизайн | Корректное отображение на разных размерах экрана | Да |
| Работа с базой данных | Использование Room (локально) и PostgreSQL (сервер) | Да |

4. Особые пометки

- Проект реализуется одним разработчиком, что накладывает ограничения на объём функциональности. Приоритет отдаётся core-функциям (учёт препаратов, напоминания, общая аптечка).

- Сканирование штрихкодов реализуется через неофициальный API Честного знака (mobile.api.crpt.ru). Этот API используется аналогичными приложениями, но не имеет публичной документации. В случае его недоступности функциональность сканирования будет ограничена — останется только ручной ввод и fuzzy-search по названию.

- Идентификация пользователей без персональных данных (privacy by design): вместо классической авторизации (email + пароль) каждому пользователю при первом запуске приложения генерируется уникальный ключ пользователя — он позволяет пользователю получить доступ к серверу, а серверу различать пользователей для привязки расписаний. Ключ не связан с личностью: сервер технически не способен определить, какому человеку принадлежит ключ. Максимум, что теоретически возможно — попытаться идентифицировать устройство (device fingerprinting), но не пользователя. Это исключает хранение персональных данных, таким образом ФЗ-152 не применимо.

- Возможны изменения в деталях реализации синхронизации и работы со справочником препаратов в ходе разработки.